## Slide 1: 2팀 (LLM 활용 대화형 상품추천 시스템)
1주차 주간 스탠딩 (팀 프로젝트 목표 및 진행 상황 요약)

## Slide 2: 발표 주제
1주차 진행 목표 및 진행 상황
차주 계획

## Slide 3
1주차 진행 목표 및 진행 상황 (1월 13일 ~ 1월 16일)
목 표 | 진행 상황
프로젝트 주제 선정 | 3가지 주제 후보 선정 (패션, 비건, 특허) 및 멘토 논의
기획문서 작성 | 주제 후보(패션,비건,특허) 기획서 초안 작성, work flow, sequence diagram, 시스템 아키텍처
프로젝트 주제에 따른 핵심 기능 설계 (Agent) | [패션] 사용자의 상황(TPO), 날씨, 개인 옷장, 외부 쇼핑데이터를 종합하여 Multi Agent기반 패션 추천 시스템을 설계 [비건] 사용자의 비건 레벨 및 비건 단계별 허용가능한 성분 데이터 등을 종합하여 비건 음식 판단, 비건 레시피, 및 음식점 추천 시스템을 설계
데이터 수집 정보 확인 | [패션] Polyvore, DeepFashion, TOPTEN , H&M [비건] 채식연합, 식품안전나라, 한국비건인증원
데모 코드 작성 | [패션 & 비건] 이미지 스캔 기능 및 agent 확인
산출물 | [패션 & 비건 & 특허] 기획서 초안

## Slide 4
2주차 진행 계획
주제 선정 완료
요구사항 정의서
기획서 작성
화면 설계서
역할 분담
WBS, To do list 작성
멘토링 2차